# 脸刷刷科技会议记录

**时间：2018.10.17**

# 会议记录

## 1.1产品进度

小程序推送金额，需要知道支付状态，以应对异常情况发生。需要设备端提供唯一的交易流水号，最终决定采用字段名“交易流水号”统一。

## 1.2厦门美发节

2018.11.11日为中国美发节，经大家讨论决定深度参与到此节日中。需要给与的支持，第一：举办方公众号作为入口，扫脸注册脸刷刷。 第二：前端提供新的界面，例如：增加字段，省份，店名，职业 第三：市场人员进行场地，灯光，设备台数，应急预案，人工通道，快捷通道，界面展示等解决方案。 第四：当此项目做好时，做压力测试 第五：根据实际使用场景，可以不进行活体检测，已达到缩短扫脸体验时间，优化客户体验（具体而定）

## 1.3密控对接

目前仍然以推送金额，添加字段“交易流水号”使用。后期是否使用USB,串口或者设备对设备，设备推金额到前端，再具体决定。

# 1.4 产品全线

否定了大而全的设计思路，第一步先做好用户和商户注册面向市面推广，后期再计划赏脸金，商城等其他的设计方案的具体实施细节及方案。